# Plano de Testes

Sistema de E-Commerce de Livros (LES 1º Semestre de 2026)

Sprint 1: Cadastro de Clientes, Gerenciamento de Carrinho de Compras, Entrada de Estoque e Análise Gerencial de Vendas

### Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2026 | 1.0 | Elaboração inicial do Plano de Testes abrangendo o escopo da Sprint 1 | Grupo X | Professor Responsável |
| 10/10/2026 | 1.1 | Inclusão de resultados simulados e registro de defeitos encontrados | Grupo X | Professor Responsável |

- Cliente: Cliente Simulado

- Documento: Plano de Testes: Sistema de E-Commerce

- Data: 10 de outubro de 2026

- Autor(es): Kleberson Dos Santos Silva

- Documento base: DRS_LES_2_2026 (Versão 0.6)

### Página de Assinaturas

| Papel | Nome | Data |
| --- | --- | --- |
| Revisado e Aprovado por: | Kleberson Dos Santos Silva | 10/10/2026 |
| Revisado e Aprovado por: | Kleberson Dos Santos Silva | dd/mm/2026 |

## Sumário

- Introdução
1.1 Objetivo
1.2 Escopo
1.3 Documentos de referência
1.4 Definições e siglas

- Itens a serem testados

- Itens fora do escopo

- Estratégia de testes
4.1 Níveis de teste
4.2 Tipos de teste
4.3 Técnicas de projeto de casos de teste

- Ambiente de testes

- Critérios

- Casos de teste
7.1 Resumo dos casos de teste
7.2 Especificação dos casos de teste

- Matriz de rastreabilidade

- Cronograma e responsabilidades

- Riscos e contingências

- Gestão de defeitos
11.1 Classificação de severidade
11.2 Registro de defeitos

- Entregáveis

## 1. Introdução

### 1.1 Objetivo

Este documento define o planejamento sistemático dos testes das funcionalidades prioritárias do sistema de E-Commerce de Livros (LES 1º Semestre de 2026). O objetivo é verificar rigorosamente o cadastro de clientes, a gestão do carrinho de compras e validações de estoque, o controle de entrada de estoque e a análise gerencial de vendas. Este plano estabelece o que será testado, como, por quem e quando, fornecendo a base técnica e objetiva para determinar se o incremento de software está pronto para aprovação.

### 1.2 Escopo

Estão cobertos por este plano os requisitos funcionais RF0021, RF0023, RF0026, RF0027, RF0028, RF0031, RF0032, RF0051, RF0055, RF0056 e RF0057; as regras de negócio RN0021, RN0022, RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RN0031, RN0044, RN0045, RN0050, RN0061, RN0062, RN0071, RN0072, RN0073 e RN0074; e os requisitos não funcionais RNF0011, RNF0031, RNF0032, RNF0033, RNF0035, RNF0043, RNF0044, RNF0045, RNF0046 e RNF0064.

### 1.3 Documentos de referência

| Documento | Versão | Observação |
| --- | --- | --- |
| DRS_LES_2_2026 | 0.6 | Documento de Requisitos de Software do E-Commerce de Livros |
| Especificações de Casos de Uso | 1.0 | Especificações detalhadas dos fluxos de cadastro, carrinho, estoque e análise |
| DVP_LES_2026 | 1.0 | Documento de Visão do Projeto E-Commerce de Livros |

### 1.4 Definições e siglas

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| RF / RN / RNF | Requisito Funcional / Regra de Negócio / Requisito Não Funcional |
| CT | Caso de Teste |
| E2E | End-to-End: teste automatizado ou manual que percorre o fluxo completo na interface |
| DRS | Documento de Requisitos de Software |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) |
| SGBD | Sistema Gerenciador de Banco de Dados |

## 2. Itens a serem testados

| Funcionalidade | Requisitos (DRS) | Caso de Uso | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de Clientes e Segurança | RF0021, RF0023, RF0026, RF0027, RF0028, RN0021, RN0022, RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RNF0031, RNF0032, RNF0033, RNF0035 | UC01 | Alta |
| Gerenciamento de Carrinho e Estoque | RF0031, RF0032, RN0031, RN0044, RN0045, RNF0011 | UC02 | Alta |
| Controle de Entrada em Estoque | RF0051, RN0050, RN0061, RN0062, RNF0064 | UC03 | Alta |
| Análise Gerencial de Vendas | RF0055, RF0056, RF0057, RN0071, RN0072, RN0073, RN0074, RNF0043, RNF0044, RNF0045, RNF0046 | UC04 | Média |

### Detalhamento dos Requisitos extraídos do DRS_LES_2_2026

- RF0021: O sistema deve possibilitar o cadastro de clientes.

- RF0023: O sistema deve possibilitar que clientes sejam inativados.

- RF0026: Deve ser possível associar diversos endereços de entrega ao cadastro de um cliente. Cada cadastro de endereço deve ser identificado com um nome composto de uma frase curta.

- RF0027: Deve ser possível associar diversos cartões de crédito ao cadastro de um cliente. Deve haver um cartão de crédito configurado como preferencial.

- RF0028: O sistema deve possibilitar que a senha do usuário seja alterada sem que seja necessária a alteração de todos os dados cadastrais.

- RF0031: O sistema deve permitir que produtos sejam colocados em um repositório temporário para futura compra (carrinho de compra). Deve ser possível adicionar, alterar e excluir itens de compra no carrinho.

- RF0032: Deve ser possível editar a quantidade de cada item ao adicionar um produto no carrinho. Também deve ser possível editar a quantidade de itens na visualização.

- RF0051: O sistema deve permitir que seja possível realizar entrada de itens de livros em estoque. No registro de cada item, deve ser indicado o livro já previamente cadastrado e a quantidade de itens do livro.

- RF0055: O sistema deve possibilitar que o administrador consulte o histórico de vendas por categoria de produto, a partir de busca por período (data início e data fim).

- RF0056: O sistema deve permitir que o administrador informe uma data de início e uma data de fim para delimitar o período. A data fim não pode ser anterior à data início.

- RF0057: O sistema deve permitir selecionar uma ou mais categorias para serem exibidas simultaneamente no gráfico.

- RN0021: Para todo cliente cadastrado é obrigatório o registro de ao menos um endereço de cobrança.

- RN0022: Para todo cliente cadastrado é obrigatório o registro de ao menos um endereço de entrega.

- RN0023: Composição obrigatória do endereço: Tipo de residência, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Bairro, CEP, Cidade, Estado e País.

- RN0024: Composição do cartão: Nº do Cartão, Nome impresso, Bandeira e Código de Segurança.

- RN0025: O cartão de crédito deve ser de bandeira registrada no sistema.

- RN0026: Dados obrigatórios do cliente: Gênero, Nome, Data de Nascimento, CPF, Telefone (tipo, DDD, número), e-mail, senha, endereço residencial.

- RN0031: Não deve ser permitido adicionar item ao carrinho sem disponibilidade em estoque ou em quantidade superior ao estoque.

- RN0044: Ao adicionar item no carrinho, este deve ser temporariamente bloqueado. Notificar 5 min antes de expirar. Se expirar, desproteger e remover do carrinho.

- RN0045: Ao desproteger item, todos os itens do mesmo produto devem ser retirados do carrinho.

- RN0050: Entrada de estoque exige obrigatoriamente: produto, quantidade, valor de custo, fornecedor e data de entrada.

- RN0061: Não deve ser permitida entrada em estoque com quantidade igual a zero.

- RN0062: Para todo item deve haver um valor de custo.

- RN0071: O agrupamento dos valores no gráfico deve ser feito por mês para compras APROVADA, EM TRANSPORTE ou ENTREGUE.

- RN0072: Intervalo entre data de início e fim deve ser de no mínimo 1 mês e no máximo 24 meses.

- RN0073: Categoria sem venda no mês deve ser exibida como R$ 0,00.

- RN0074: Apenas compras APROVADA, EM TRANSPORTE/TRÂNSITO ou ENTREGUE entram na análise.

- RNF0011: Consulta de usuário deve responder em no máximo 1 segundo.

- RNF0031: Senha forte: mínimo 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais.

- RNF0032: Digitar duas vezes a mesma senha na confirmação.

- RNF0033: Senha deve ser criptografada.

- RNF0035: Todo cliente cadastrado deve receber um código único no sistema.

- RNF0043: Gráfico de linhas com eixo X (mês/ano), eixo Y (R$) e linha/legenda por categoria.

- RNF0044: Formatação monetária (R$ 20.000,00) no eixo Y.

- RNF0045: Legenda do gráfico na parte inferior.

- RNF0046: Interatividade via tooltip no gráfico.

- RNF0064: Não permitir registro sem data de entrada.

## 3. Itens fora do escopo

| Item | Motivo da exclusão |
| --- | --- |
| Fluxos de Troca e Devolução (RF0041 a RF0045, RN0041 a RN0043) | Funcionalidades de pós-venda alocadas para ciclos e entregas posteriores do projeto. |
| Processamento de Checkout e Cartões Múltiplos (RF0033 a RF0038, RN0033 a RN0038) | Foco deste ciclo está restrito à gestão de carrinho, estoque e cliente. |
| Recomendação com IA Generativa (RNF0044 - IA) | Depende de modelo externo e infraestrutura de treinamento prevista para fases avançadas. |
| Ativação e Inativação Automática de Livros (RF0012, RF0013, RF0016) | Fora do escopo funcional definido para a presente Sprint de verificação. |

## 4. Estratégia de testes

### 4.1 Níveis de teste

| Nível | Objetivo | Ferramenta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Validar regras de negócio isoladas (algoritmo de senha forte, cálculo de datas PERT, validações de composição) | JUnit 5 / Jest | Kleberson Dos Santos Silva |
| Integração | Verificar comunicação entre camadas, persistência em banco de dados e bloqueio temporário de estoque | JUnit 5 + H2 / Spring Boot Test | Kleberson Dos Santos Silva |
| Sistema (E2E) | Executar fluxos ponta a ponta pela interface web (cadastro completo, gestão de carrinho, gráficos) | Playwright | Kleberson Dos Santos Silva |
| Aceitação | Validar regras e comportamentos com o cliente/professor na revisão da sprint | Execução Manual | Kleberson Dos Santos Silva |

### 4.2 Tipos de teste

- Funcional: Todos os casos de teste (CT001 a CT012) asseguram que os requisitos funcionais e regras de negócio sejam estritamente respeitados.

- Regressão: Execução da suíte automatizada via integração contínua (GitHub Actions) a cada modificação na branch principal.

- Não Funcional: Desempenho do carrinho de compras e consultas (RNF0011), requisitos de segurança de senha (RNF0031, RNF0032, RNF0033) e características de usabilidade e interatividade dos gráficos de análise (RNF0043 a RNF0046).

### 4.3 Técnicas de projeto de casos de teste

| Técnica | Onde foi aplicada |
| --- | --- |
| Partição de Equivalência | Validação do formato de senha forte (CT001, CT002), regras de alteração isolada de senha (CT003) e seleções de categorias de análise (CT011). |
| Análise de Valor Limite | Controle de estoque disponível no carrinho (CT005, CT006), limites do período de análise entre 1 e 24 meses (CT010) e validação de quantidade zerada na entrada de estoque (CT008). |
| Tabela de Decisão | Composição obrigatória de múltiplos dados e cartões de cliente (CT001, CT004) e inclusão de status de pedidos no cálculo gerencial (CT012). |
| Teste de Transição de Estados / Temporizador | Expiração de bloqueio temporário do carrinho de compras e notificação prévia (CT007). |

## 5. Ambiente de testes

| Componente | Configuração / Especificação |
| --- | --- |
| Sistema Operacional | Windows 11 / Ubuntu 24.04 LTS (utilizado em integração contínua) |
| Navegadores | Google Chrome e Mozilla Firefox (versões estáveis atualizadas) |
| Banco de Dados | MySql 8.0 (base de testes ecommerce_test) e H2 Database (em memória para integração) |
| Ferramentas | Playwright 8.0, JUnit 5, GitHub Actions, GitHub Issues (rastreio de bugs) |
| Servidor / URL | http://localhost:8080 (Ambiente Local / Homologação) |
| Massa de Dados | Script seed_ecommerce_test.sql recriado automaticamente antes dos testes, contendo livros com estoque controlado, categorias e clientes de teste. |

## 6. Critérios

- Critérios de Entrada: Build da aplicação implantado no ambiente de testes; banco de dados populado com a massa seed_ecommerce_test.sql; suíte de testes revisada e aprovada.

- Critérios de Saída: 100% dos casos de teste de prioridade Alta aprovados; zero defeitos de severidade Crítica ou Alta em aberto; todas as regras do DRS no escopo cobertas na matriz.

- Critérios de Suspensão: Falhas que impeçam a inicialização do ambiente, falha de autenticação geral ou indisponibilidade total do banco de dados afetando mais de 40% dos testes.

- Critérios de Retomada: Implantação da correção do bloqueio e reexecução bem-sucedida do teste que originou a suspensão.

## 7. Casos de teste

### 7.1 Resumo dos casos de teste

| ID | Título | Requisitos | Prioridade | Automatizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT001 | Cadastrar cliente completo com endereços e cartão preferencial | RF0021, RF0026, RF0027, RN0021, RN0022, RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RNF0031, RNF0032, RNF0033, RNF0035 | Alta | Sim |
| CT002 | Rejeitar cadastro com senha fraca ou confirmação divergente | RF0021, RNF0031, RNF0032 | Alta | Sim |
| CT003 | Alterar apenas a senha do cliente sem reexigir dados cadastrais | RF0028, RNF0031, RNF0032, RNF0033 | Média | Sim |
| CT004 | Inativar cadastro de cliente | RF0023 | Média | Sim |
| CT005 | Adicionar produto ao carrinho e editar quantidade dentro do estoque | RF0031, RF0032, RN0031, RNF0011 | Alta | Sim |
| CT006 | Impedir adição ao carrinho de quantidade superior ao estoque | RF0031, RF0032, RN0031 | Alta | Sim |
| CT007 | Controlar bloqueio temporário, notificação de expiração e desbloqueio | RF0031, RN0044, RN0045 | Alta | Sim |
| CT008 | Realizar entrada de itens em estoque com dados válidos | RF0051, RN0050, RN0062, RNF0064 | Alta | Sim |
| CT009 | Rejeitar entrada em estoque com quantidade zerada ou dados ausentes | RF0051, RN0050, RN0061, RN0062, RNF0064 | Alta | Sim |
| CT010 | Validar limites do período na análise de vendas (1 a 24 meses) | RF0055, RF0056, RN0072 | Média | Sim |
| CT011 | Exibir gráfico gerencial comparativo entre múltiplas categorias | RF0055, RF0057, RN0071, RN0073, RNF0043, RNF0044, RNF0045, RNF0046 | Média | Sim |
| CT012 | Filtrar status de compras permitidos no cálculo gerencial | RF0055, RN0071, RN0074 | Média | Sim |

### 7.2 Especificação dos casos de teste

| CT001 | Cadastrar cliente completo com endereços e cartão preferencial |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0021, RF0026, RF0027, RN0021, RN0022, RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RNF0031, RNF0032, RNF0033, RNF0035 |
| Caso de uso relacionado | UC01 Manter Cadastro de Clientes |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional e Segurança |
| Técnica de projeto | Partição de equivalência (classe válida) e Tabela de decisão |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Sistema operacional; CPF e e-mail não cadastrados na base de dados. |
| Dados de teste | Nome: "Carlos Eduardo Nunes"; Gênero: "Masculino"; Nasc: "15/05/1990"; CPF: "123.456.789-00"; Tel: Residencial, 11, 987654321; Email: "carlos@email.com"; Senha/Conf: "Senha@2026"; Endereço Cobrança e Entrega (Frase curta: "Minha Casa", Casa, Rua das Flores, 123, Centro, 01000-000, São Paulo, SP, Brasil); Cartão: "1234567890123456", "CARLOS E NUNES", "VISA", "123", Preferencial: Sim. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acessar a tela de cadastro de cliente (/cliente/novo) | Formulário é exibido com campos divididos em Dados Pessoais, Endereços e Cartão. |
| 2 | Preencher todos os dados obrigatórios e confirmar senha idêntica | Campos aceitam os dados sem erros contextuais. |
| 3 | Adicionar endereço de cobrança e entrega com frase curta e tipo | Endereços são vinculados à lista do cliente. |
| 4 | Cadastrar cartão de crédito de bandeira válida e marcar como preferencial | Cartão é registrado e sinalizado como preferencial. |
| 5 | Clicar em "Finalizar Cadastro" | Mensagem de sucesso é exibida e um código único é gerado para o cliente (RNF0035). A senha é gravada com hash no banco (RNF0033). |

| Pós-condições | Cliente cadastrado ativamente com código único e senha criptografada. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, Playwright (playwright/e2e/cliente/cadastro-completo.cy.js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 08/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT002 | Rejeitar cadastro com senha fraca ou confirmação divergente |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0021, RNF0031, RNF0032 |
| Caso de uso relacionado | UC01 Manter Cadastro de Clientes (Fluxo Exceção) |
| Nível / Tipo | Unitário e Sistema / Funcional e Segurança |
| Técnica de projeto | Partição de equivalência (classes inválidas) |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Formulário de cadastro de cliente aberto. |
| Dados de teste | Cenário A: Senha "12345" (fraca). Cenário B: Senha "Senha@2026" e Confirmação "Senha@2027" (divergente). |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preencher dados do cliente e informar senha "12345" no Cenário A | Sistema exibe alerta de violação de regra de senha forte (mínimo 8 caracteres, maiúscula, minúscula e especial). |
| 2 | Informar senha "Senha@2026" e confirmação "Senha@2027" no Cenário B | Sistema exibe erro alertando que as senhas informadas não coincidem (RNF0032). |
| 3 | Tentar submeter o formulário em ambos os cenários | O cadastro é bloqueado e nenhum registro é criado no banco. |

| Pós-condições | Nenhuma conta criada; integridade das regras mantida. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, JUnit (ValidadorSenhaTest.java) e Playwright (playwright/e2e/cliente/senha-invalida..js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 08/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT003 | Alterar apenas a senha do cliente sem reexigir dados cadastrais |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0028, RNF0031, RNF0032, RNF0033 |
| Caso de uso relacionado | UC01 Manter Cadastro de Clientes |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional e Segurança |
| Técnica de projeto | Partição de equivalência |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | Cliente cadastrado e autenticado no sistema. |
| Dados de teste | Senha Atual: "Senha@2026", Nova Senha: "NovaSenha@2026", Confirmação: "NovaSenha@2026". |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acessar o perfil do cliente e selecionar "Alterar Apenas Senha" | Tela exibe campos exclusivos para Senha Atual, Nova Senha e Confirmação. |
| 2 | Preencher a nova senha válida e sua confirmação sem alterar dados cadastrais | Campos aceitam os dados informados. |
| 3 | Confirmar a alteração | Mensagem de alteração realizada com sucesso é exibida. O hash da senha é atualizado no banco. |
| 4 | Realizar logout e autenticar com a nova senha | Autenticação é concluída com sucesso. |

| Pós-condições | Senha atualizada sem necessidade de alterar dados pessoais/endereços. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, Playwright (playwright/e2e/cliente/alterar-senha..js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 09/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT004 | Inativar cadastro de cliente |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0023 |
| Caso de uso relacionado | UC01 Manter Cadastro de Clientes |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional |
| Técnica de projeto | Teste baseado em estado |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | Cliente ativo cadastrado no sistema. |
| Dados de teste | Código do Cliente: CLI001. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acessar o detalhe do cliente como administrador | Tela exibe status do cliente como "Ativo". |
| 2 | Acionar o botão "Inativar Cliente" e confirmar a ação | Confirmação é solicitada e processada. |
| 3 | Verificar o status do cliente na listagem | O status do cliente é alterado para "Inativo". |
| 4 | Tentar realizar compra com as credenciais do cliente inativado | Sistema exibe mensagem "Usuário inativo. Compra Negada." |

| Pós-condições | Cliente com status inativo e acesso bloqueado ao sistema. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, Playwright (playwright/e2e/cliente/inativar-cliente.js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 09/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT005 | Adicionar produto ao carrinho e editar quantidade dentro do estoque |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0031, RF0032, RN0031, RNF0011 |
| Caso de uso relacionado | UC02 Gerenciar Carrinho de Compras |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional e Desempenho |
| Técnica de projeto | Partição de equivalência e Medição de tempo de resposta |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Livro "Engenharia de Software" com estoque = 10 unidades. |
| Dados de teste | Livro ID: L001, Quantidade inicial: 2, Quantidade alterada: 5. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Navegar até o livro L001, selecionar quantidade 2 e clicar em "Adicionar ao Carrinho" | Produto é incluído no carrinho. Resposta em tempo inferior a 1 segundo (RNF0011). |
| 2 | Visualizar os itens no carrinho de compras | Livro L001 é exibido com quantidade 2 e subtotal correto. |
| 3 | Alterar a quantidade do item na tela do carrinho para 5 unidades | Subtotal e total do carrinho são atualizados imediatamente. |

| Pós-condições | Carrinho contendo 5 unidades do livro L001. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, Playwright (playwright/e2e/carrinho/adicionar-editar-carrinho..js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 09/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT006 | Impedir adição ao carrinho de quantidade superior ao estoque |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0031, RF0032, RN0031 |
| Caso de uso relacionado | UC02 Gerenciar Carrinho de Compras (Fluxo Exceção) |
| Nível / Tipo | Integração e Sistema / Funcional |
| Técnica de projeto | Análise de valor limite |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Livro "Arquitetura Limpa" com 3 unidades em estoque. |
| Dados de teste | Livro ID: L002, Quantidades testadas: 3 (limite) e 4 (superior). |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selecionar 3 unidades do Livro L002 e adicionar ao carrinho | Item é aceito e adicionado com sucesso. |
| 2 | Tentar alterar a quantidade no carrinho para 4 unidades | Sistema bloqueia a alteração e exibe alerta: "Quantidade solicitada indisponível em estoque." |
| 3 | Tentar adicionar mais 1 unidade do mesmo produto pela página do livro | Adição é recusada com mensagem de estoque insuficiente. |

| Pós-condições | Quantidade no carrinho mantida em 3 unidades. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, JUnit (EstoqueCarrinhoServiceTest.java) e Playwright (playwright/e2e/carrinho/estoque-limite..js) |
| Resultado da execução | Reprovado em 09/10/2026 (DF001). Reexecutado e Aprovado em 10/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT007 | Controlar bloqueio temporário, notificação de expiração e desbloqueio |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0031, RN0044, RN0045 |
| Caso de uso relacionado | UC02 Gerenciar Carrinho de Compras |
| Nível / Tipo | Integração / Funcional e Regra de Tempo |
| Técnica de projeto | Teste de Transição de Estados / Temporizador |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Parâmetro de tempo de bloqueio definido em 15 minutos; massa com 1 unidade do livro L003 em estoque. |
| Dados de teste | Livro ID: L003, Cliente A e Cliente B. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente A adiciona o livro L003 ao carrinho | O item é bloqueado temporariamente para o Cliente A. Estoque disponível para outros passa a 0. |
| 2 | Avançar o relógio do sistema para 10 minutos após a inclusão (Faltando 5 minutos) | Notificação é gerada para o Cliente A informando que o bloqueio expira em 5 minutos (RN0044). |
| 3 | Deixar o tempo limite expirar (15 minutos após o último item inserido) | O item é desprootegido e removido do carrinho do Cliente A (RN0044, RN0045). |
| 4 | Cliente B tenta adicionar o livro L003 ao carrinho | Adição realizada com sucesso para o Cliente B. |

| Pós-condições | Item desprotegido do Cliente A e liberado para o Cliente B após expiração. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, JUnit com simulação de tempo (BloqueioEstoqueServiceTest.java) |
| Resultado da execução | Aprovado em 10/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT008 | Realizar entrada de itens em estoque com dados válidos |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0051, RN0050, RN0062, RNF0064 |
| Caso de uso relacionado | UC03 Controlar Entrada em Estoque |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional |
| Técnica de projeto | Partição de equivalência (classe válida) |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Usuário administrador autenticado; Livro L001 cadastrado. |
| Dados de teste | Produto: L001, Quantidade: 50, Valor de Custo: R$ 35,00, Fornecedor: "Editora LTC", Data de Entrada: "10/10/2026". |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acessar tela de entrada de estoque (/estoque/entrada) | Formulário de registro de entrada de estoque é exibido. |
| 2 | Preencher obrigatoriamente: Produto, Quantidade, Valor de Custo, Fornecedor e Data de Entrada | Campos aceitam os dados informados. |
| 3 | Clicar no botão "Registrar Entrada" | Mensagem "Entrada em estoque realizada com sucesso" é exibida. Estoque do produto L001 é incrementado em 50. |

| Pós-condições | Registro de estoque atualizado e histórico de entrada salvo. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, Playwright (playwright/e2e/estoque/entrada-valida..js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 10/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT009 | Rejeitar entrada em estoque com quantidade zerada ou dados ausentes |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0051, RN0050, RN0061, RN0062, RNF0064 |
| Caso de uso relacionado | UC03 Controlar Entrada em Estoque (Fluxo Exceção) |
| Nível / Tipo | Unitário e Sistema / Funcional |
| Técnica de projeto | Análise de valor limite e Partição de equivalência |
| Prioridade | Alta |
| Pré-condições | Formulário de entrada em estoque aberto. |
| Dados de teste | Cenário A: Quantidade = 0. Cenário B: Data de Entrada vazia. Cenário C: Valor de Custo ausente. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tentar salvar entrada informando Quantidade = 0 (Cenário A) | Sistema rejeita e exibe erro: "Quantidade deve ser maior que zero" (RN0061). |
| 2 | Tentar salvar entrada sem preencher a Data de Entrada (Cenário B) | Sistema bloqueia com mensagem: "Data de entrada é obrigatória" (RNF0064). |
| 3 | Tentar salvar entrada sem Valor de Custo (Cenário C) | Sistema exibe mensagem: "Valor de custo é obrigatório" (RN0062). |

| Pós-condições | Nenhuma entrada registrada no estoque. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, JUnit (ValidadorEstoqueTest.java) e Playwright (playwright/e2e/estoque/entrada-invalida.js) |
| Resultado da execução | Reprovado em 09/10/2026 (DF002). Correção em andamento. |

| CT010 | Validar limites do período na análise de vendas (1 a 24 meses) |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0055, RF0056, RN0072 |
| Caso de uso relacionado | UC04 Analisar Histórico de Vendas |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional |
| Técnica de projeto | Análise de valor limite |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | Usuário administrador autenticado no módulo de Análise. |
| Dados de teste | Período A: Data Fim < Data Início. Período B: Intervalo < 1 mês (mesmo dia). Período C: Intervalo de 25 meses. Período D: Intervalo de 12 meses (válido). |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar Data Início "01/10/2026" e Data Fim "01/09/2026" (Período A) | Alerta: "Data fim não pode ser anterior à data início" (RF0056). |
| 2 | Informar período menor que 1 mês (Período B) | Mensagem: "O período mínimo de análise deve ser de 1 mês" (RN0072). |
| 3 | Informar período de 25 meses (Período C) | Mensagem: "O período máximo de análise deve ser de 24 meses" (RN0072). |
| 4 | Informar período válido de 12 meses (Período D) | Filtro é aplicado com sucesso e dados são carregados. |

| Pós-condições | Validação rigorosa do intervalo de consulta assegurada. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim,Playwright(cypress/e2e/analise/filtro-periodo.js) |
| Resultado da execução | Aprovado em 10/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT011 | Exibir gráfico gerencial comparativo entre múltiplas categorias |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0055, RF0057, RN0071, RN0073, RNF0043, RNF0044, RNF0045, RNF0046 |
| Caso de uso relacionado | UC04 Analisar Histórico de Vendas |
| Nível / Tipo | Sistema (E2E) / Funcional e Usabilidade |
| Técnica de projeto | Teste baseado em cenário / Interface visual |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | Vendas APROVADAS existentes nas categorias "Ficção" e "Técnicos"; Categoria "Biografia" sem vendas no período. |
| Dados de teste | Categorias selecionadas: "Ficção", "Técnicos", "Biografia"; Período: 01/01/2026 a 30/06/2026. |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selecionar as três categorias e submeter o filtro | Gráfico de linhas é gerado com eixo X (Mês/Ano) e eixo Y em moeda nacional (RNF0043, RNF0044). |
| 2 | Verificar a linha da categoria "Biografia" sem vendas no período | Exibe linha contínua com valor R$ 0,00 nos meses sem vendas (RN0073). |
| 3 | Verificar a legenda na parte inferior do gráfico | Exibe legenda identificando o nome e a cor de cada categoria (RNF0045). |
| 4 | Posicionar o cursor (hover) sobre um ponto na linha do gráfico | Tooltip exibe o valor exato em Reais daquela categoria no mês (RNF0046). |

| Pós-condições | Gráfico gerencial exibido e interativo conforme RNF estipulados. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Parcial: Playwright para geração e requisição visual; inspeção visual para confirmação de legenda/tooltip. |
| Resultado da execução | Aprovado em 10/10/2026 por Kleberson Dos Santos Silva |

| CT012 | Filtrar status de compras permitidos no cálculo gerencial |
| --- | --- |
| Requisitos rastreados | RF0055, RN0071, RN0074 |
| Caso de uso relacionado | UC04 Analisar Histórico de Vendas |
| Nível / Tipo | Integração / Funcional |
| Técnica de projeto | Tabela de decisão (Status do Pedido) |
| Prioridade | Média |
| Pré-condições | Base de dados contendo pedidos com diversos status no mesmo período. |
| Dados de teste | Pedido 1 (APROVADA: R$ 100), Pedido 2 (EM TRANSPORTE: R$ 200), Pedido 3 (ENTREGUE: R$ 300), Pedido 4 (REPROVADA: R$ 150), Pedido 5 (CANCELADA: R$ 250). |

| Passo | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Executar o serviço de consolidação gerencial para o período selecionado | O serviço calcula o total de vendas por categoria. |
| 2 | Verificar quais pedidos foram somados no valor final exibido no gráfico | Apenas os Pedidos 1, 2 e 3 são somados (Total: R$ 600,00). Os Pedidos 4 (REPROVADA) e 5 (CANCELADA) são ignorados. |

| Pós-condições | Apenas compras válidas contabilizadas no relatório financeiro gerencial. |
| --- | --- |
| Automatizado? | Sim, JUnit (CalculoVendasAnaliseServiceTest.java) |
| Resultado da execução | Aprovado em 09/10/2026 por kleberson Dos Santos Silva |

## 8. Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Descrição resumida | Casos de Teste Associados | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF0021 | Cadastrar cliente | CT001, CT002 | Coberto |
| RF0023 | Inativar cadastro de cliente | CT004 | Coberto |
| RF0026 | Cadastro de endereços de entrega com frase curta | CT001 | Coberto |
| RF0027 | Cadastro de cartões com preferencial | CT001 | Coberto |
| RF0028 | Alteração apenas de senha | CT003 | Coberto |
| RF0031 | Gerenciar carrinho de compras | CT005, CT006, CT007 | Coberto |
| RF0032 | Definir quantidade de itens no carrinho | CT005, CT006 | Coberto |
| RF0051 | Realizar entrada de itens em estoque | CT008, CT009 | Coberto |
| RF0055 | Analisar histórico de vendas por categoria/período | CT010, CT011, CT012 | Coberto |
| RF0056 | Filtrar período de análise de vendas | CT010 | Coberto |
| RF0057 | Selecionar categorias para comparação | CT011 | Coberto |
| RN0021 | Obrigatoriedade de endereço de cobrança | CT001 | Coberto |
| RN0022 | Obrigatoriedade de endereço de entrega | CT001 | Coberto |
| RN0023 | Composição detalhada de endereço | CT001 | Coberto |
| RN0024 | Composição do cartão de crédito | CT001 | Coberto |
| RN0025 | Bandeiras de cartão permitidas | CT001 | Coberto |
| RN0026 | Dados obrigatórios do cliente | CT001 | Coberto |
| RN0031 | Validar estoque para adição ao carrinho | CT005, CT006 | Coberto |
| RN0044 | Bloqueio temporário do carrinho e aviso 5 min antes | CT007 | Coberto |
| RN0045 | Retirar item desprotegido do carrinho | CT007 | Coberto |
| RN0050 | Validar dados obrigatórios da entrada em estoque | CT008, CT009 | Coberto |
| RN0061 | Impedir entrada em estoque com quantidade zero | CT009 | Coberto |
| RN0062 | Obrigatoriedade de valor de custo na entrada | CT008, CT009 | Coberto |
| RN0071 | Agrupamento mensal no gráfico gerencial | CT011, CT012 | Coberto |
| RN0072 | Período de análise entre 1 e 24 meses | CT010 | Coberto |
| RN0073 | Categoria sem venda exibida como R$ 0,00 | CT011 | Coberto |
| RN0074 | Consideração exclusiva de compras válidas | CT012 | Coberto |
| RNF0011 | Tempo de resposta para consultas <= 1 segundo | CT005 | Coberto |
| RNF0031 | Senha forte com critérios específicos | CT001, CT002, CT003 | Coberto |
| RNF0032 | Confirmação dupla de senha | CT001, CT002, CT003 | Coberto |
| RNF0033 | Senha criptografada no banco | CT001, CT003 | Coberto |
| RNF0035 | Código único de cliente | CT001 | Coberto |
| RNF0043 | Exibição em gráfico de linhas com eixos e cores | CT011 | Coberto |
| RNF0044 | Formatação monetária (R$) no eixo Y | CT011 | Coberto |
| RNF0045 | Legenda na parte inferior do gráfico | CT011 | Coberto |
| RNF0046 | Interatividade via tooltip no gráfico | CT011 | Coberto |
| RNF0064 | Obrigatoriedade da data de entrada em estoque | CT008, CT009 | Coberto |

## 9. Cronograma e responsabilidades

As estimativas de esforço utilizam a técnica PERT:

onde O = Estimativa Otimista, M = Mais Provável, P = Pessimista (valores em horas).

| Atividade | Responsável | O | M | P | E (h) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto dos Casos de Teste | Kleberson Dos Santos Silva | 3 | 5 | 9 | 5,3 | 04/10 |
| Preparação do Ambiente e Massa de Dados | Kleberson Dos Santos Silva | 2 | 3 | 6 | 3,3 | 05/10 |
| Implementação de Testes Automatizados | Kleberson Dos Santos Silva | 6 | 12 | 20 | 12,3 | 08/10 |
| Execução e Registro de Resultados | Kleberson Dos Santos Silva | 3 | 5 | 8 | 5,2 | 09/10 |
| Reteste e Regressão de Correções | Kleberson Dos Santos Silva | 2 | 4 | 7 | 4,2 | 10/10 |
| TOTAL | Equipe Grupo X | -- | -- | -- | 30,3 h | 10/10 |

## 10. Riscos e contingências

| ID | Risco Identificado | Prob. | Impacto | Ação de Contingência / Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atraso na entrega das telas de análise gráfica de vendas. | Média | Alto | Iniciar os testes pelas regras de backend (agrupamento e limites de período via JUnit), validando a API antes da interface. |
| R2 | Complexidade na simulação de avanço de tempo para o teste de bloqueio do carrinho (RN0044). | Alta | Médio | Utilizar bibliotecas de simulação de relógio (Clock mock / cy.clock()) para avançar o tempo sem aguardar a passagem real de 15 minutos. |
| R3 | Inconsistência no DRS sobre o comportamento quando duas entradas de estoque possuem custos diferentes para o mesmo livro. | Média | Médio | Ambiguidade identificada e comunicada ao professor em 02/10/2026. O grupo adotou a aplicação da RN0051 (maior valor de custo) no backend. |
| R4 | Flutuação e instabilidade nos testes E2E executados no pipeline de CI/CD. | Média | Médio | Configurar tentativas automáticas (retries = 2) na ferramenta Cypress e utilizar aguardas explícitas de requisição em vez de timeouts fixos. |

## 11. Gestão de defeitos

### 11.1 Classificação de severidade

| Severidade | Critério de Classificação |
| --- | --- |
| Crítica | Impede o uso de funcionalidade essencial sem alternativa de contorno (ex.: impossibilidade de cadastrar clientes ou adicionar itens ao carrinho). |
| Alta | Funcionalidade gera resultado incorreto ou desrespeita regra de negócio, com possibilidade de contorno parcial (ex.: permitir adicionar mais itens que o estoque no carrinho). |
| Média | Falha em regra secundária ou mensagem de validação incorreta/ausente. |
| Baixa | Problema estético, erro de grafia, desalinhamento de layout sem impacto funcional. |

### 11.2 Registro de defeitos

| ID | Caso de Teste | Descrição do Problema Encontrado | Severidade | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF001 | CT006 | Ao alterar a quantidade do produto no carrinho para valor superior ao estoque disponível, o sistema permitiu a alteração em vez de bloquear. | Alta | Corrigido e Fechado em 10/10 |
| DF002 | CT009 | A validação de entrada de estoque aceitou registro sem o preenchimento da Data de Entrada (RNF0064). | Alta | Aberto (Correção em andamento) |

Nota de Status: Em virtude do DF002 (Severidade Alta) permanecer com situação Aberto, o critério de saída final para a entrega do módulo de estoque não foi atingido até 10/10/2026. A correção está agendada para 11/10/2026 seguida de reteste do CT009.

## 12. Entregáveis

- Plano de Testes Preenchido (PlanoTestes_GrupoX.docx), devidamente formatado conforme o padrão acadêmico/profissional.

- Scripts de Testes Automatizados versionados no repositório do projeto (Pastas src/test/java para testes JUnit e playwright/e2e para testes Playwright).

- Relatórios de Execução de Testes (Relatórios gerados pelo Playwright e logs de execução do pipeline GitHub Actions).

- Registro de Defect Tracking detalhado com evidências anexadas no GitHub Issues do projeto.